Договор

г. Город                                                                                                                                             01 июля 2021 г.

ООО "znaybiz.ru", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава,  именуемое далее Заказчик, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Хороший Иван Иванович, именуемый далее Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать интернет-сайт для размещения в сети Интернет по адресу: www.znaybiz.ru, а Заказчик обязан принять и оплатить данную работу.

1.2. Объем и виды работ указываются в Техническом задании (Приложение №1).

2. Стоимость и порядок оплаты работ

2.1 Стоимость работ составляет 100 000 (сто тысяч) руб.

2.2. Порядок расчетов:

- 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Заказчик переводит на расчетный счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора;

- оставшиеся 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Заказчик переводит на расчетный счет Подрядчика в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

2.3. Обязательства по оплате считаются исполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Подрядчика.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с Техническим заданием.

3.2. Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика информацию и материалы, которые необходимы для выполнения работ.

3.3. Заказчик обязан предоставлять информацию и материалы, указанные в п.3.2, в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса. Заказчик гарантирует достоверность переданных Подрядчику информации и материалов.

3.4. При отказе от предоставления или при непредоставлении информации и материалов, указанных в п.3.2., Подрядчик выполняет заказ по имеющимся материалам и информации. Риск ненадлежащего выполнения заказа в данном случае несёт Заказчик.

3.5. Подрядчик вправе выполнить и сдать работы  досрочно.

3.6. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ в случае их несвоевременной оплаты Заказчиком.

3.7. Заказчик обязан в случае выполнения работ раньше предусмотренного договором срока принять и оплатить их.

4.Порядок приема-передачи

4.1. После выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику акт приема-передачи (далее — Акт).

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик подписывает Акт и направляет один экземпляр Акта Подрядчику. При наличии несоответствий результата требованиям Технического задания Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем требуемых доработок.

4.3. Стороны согласуют объём доработок и срок их исполнения в двустороннем акте. Доработки осуществляются за счет Подрядчика. Срок доработок входит в общий срок выполнения работ.

4.4. Доработки считаются новыми работами и выполняются за отдельную плату, если они не были указаны в Техническом задании.

5. Интеллектуальная собственность

5.1. Исключительное право на созданный сайт в полном объеме переходит к Заказчику в момент оплаты Заказчиком полной стоимости работ.

5.2. Подрядчик гарантирует, что:

- при создании сайта им не будут нарушены авторские и иные права третьих лиц;

- на момент перехода исключительных прав на сайт к Заказчику передача Заказчику исключительного права будет произведена на законных основаниях, без какого бы то ни было нарушения прав и/или законных интересов третьих лиц;

5.3. Заказчик гарантирует, что:

- имеет все необходимые права на предоставление и использование информации и материалов, которые передаёт Исполнителю для выполнения договора.

6. Условия конфиденциальности данных

6.1. Стороны обязуются не разглашать содержание Договора, а также иную информацию, которую одна из Сторон отметит как конфиденциальную.

6.2. Конфиденциальной информацией не считаются: общедоступная информация; информация, подлежащая представлению в государственные органы в силу предписаний законодательства; информация, ставшая известной Стороне из других источников до или после получения от другой Стороны.

6.3. Подрядчик вправе передавать конфиденциальную информацию своим сотрудникам и субподрядчикам, которые участвуют в выполнении Заказа, обеспечив режим конфиденциальности при передаче.

6.4. Подрядчик вправе упоминать в своих презентационных и рекламных материалах:

наименование Заказчика;

товарный знак Заказчика;

результат работ.

Эти сведения не являются конфиденциальной информацией.

7.Сроки и порядок выполнения работ

7.1. Подрядчик приступает к созданию сайта по настоящему Договору в течение 3 рабочих дней с даты получения предоплаты в соответствии с п. 2.2.

7.2. Через 14 календарных дней после получения предоплаты, указанной в п.2.2, Подрядчик направляет Заказчику 2 варианта дизайна сайта на выбор, выполненные в соответствии с требованиями Технического задания.

7.3. Последующие варианты дизайна оплачиваются Заказчиком дополнительно.

7.4. Окончательный срок разработки сайта через 2 месяца с момента утверждения дизайна сайта Заказчиком.

8. Ответственность

8.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать пени в размере 0,1% (одной десятой) процента за каждый день просрочки.

8.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Подрядчик вправе потребовать пени в размере 0,1% (одной десятой) процента за каждый день просрочки.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. При возникновении разногласий Стороны обязуются урегулировать их в досудебном порядке путём направления письменной претензии. Ответ на претензию предоставляется в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии.

9.2. При невозможности досудебного урегулирования спора Стороны обращаются в Арбитражный суд.

10. Прочие условия

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Стороны признают надлежащим подписание Договора, Технического задания, Актов, Дополнительных соглашений путем обмена скан-копиями по электронной почте.

10.3. Стороны признают надлежащим согласование всех текущих рабочих вопросов в связи с исполнением Договора, в том числе направление писем, запросов, и других сообщений, по электронной почте.

Адреса электронной почты Сторон:

Заказчик: __________________

Подрядчик: ________________

10.4. При изменении реквизитов, указанных в Договоре, Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае неуведомления нарушившая Сторона несёт риск последствий, связанных с направлением информации или платежей по некорректным реквизитам и обязана компенсировать последствия другой Стороне.

10.5. Для решения текущих вопросов Стороны назначают следующих ответственных лиц: Заказчик:____________________

Подрядчик: __________________

Приложения:

№1 Техническое задание

№2 Акт приема-передачи

11. Реквизиты и подписи

Заказчик:	Подрядчик:

ООО "znaybiz.ru"	ИП Хороший Иван Иванович

ОГРН 12345678987654321	ОГРНИП 987654321123456789

ИНН\КПП 1122334455/12121212	ИНН 123123123

г.Город, ул.Хорошая,1	г.Город, ул.Провайдеров,3-4

Директор ____________/Иванов И.И.	                   _________________/Хороший И.И.